| Información General del Proyecto (SP1-V1) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \* Fecha de la Solicitud: | | | 15/07/2014 | |
| \* Nombre del Solicitante: | | | Juan Pablo Callejas | |
| \* Nombre del Proyecto: | | | Plataforma Para la Gestión y solicitud de Proyectos IT | |
| Proyecto SIA: | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Clientes 🞏 | Procesos 🞏 | Tecnología 🞏 | Personas 🞏 | | |
| \* Proyecto Financiado por : | | | KCC Sistemas | |
| \* Sociedad Cliente: | | |  | |
| \* Área Cliente | | | KCC Sistemas | |
| \* Fecha Esperada Termino Proyecto: | | | 23/12/2014 | |
| **Control de Versiones** | | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Autor** | | **Razón del cambio** |
| 1 | 03/09/2014 | Moisés Bravo | | Versión Inicial |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

| \* Aprobación de la Solicitud de Proyecto (Comité ejecutivo de proyecto) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Rol | Nombre | Fecha | Firma |
| \* Patrocinador  *(Business Sponsor)* | Raúl Vásquez | *03-09-2014* |  |
| \* Responsable del negocio *(Senior User)* | Juan Pablo Callejas | *03-09-2014* |  |
| \* Responsable TI *(Senior Supplier)* | Juan Pablo Callejas | *03-09-2014* |  |
| \* Jefe del Proyecto  *(Project Manager)* | Moisés Bravo | *03-09-2014* |  |
| Key User | Juan Pablo Callejas | *03-09-2014* |  |

| Descripción del Proyecto (SP1-V1) |
| --- |
| \* Resumen Ejecutivo*. (Problema / Oportunidad)* |
| Actualmente a pesar de que existe una metodología para la gestión de proyectos dentro de IT esta no está soportada por un sistema, la documentación de los generada a través del proceso de IT no está siendo visible para todos los involucrados y tampoco está siendo centralizada.  Es debido a esto es que se quiere construir un sistema que permita registra el proyecto y sus avances así como también generar la posibilidad de que cualquier usuario pueda generar las solicitudes de proyectos a través de esta plataforma |

| \* Descripción del Proyecto (SP1-V2) |
| --- |
| \* Objetivos del Proyecto (SP1-V2) |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Obj id* | *Descripción* | *Métrica* (% o cantidad de mejora, aumento ingresos, productividad, etc) | | *1* | *Llevar el control y registros de los proyectos de IT* | *100% a partir del segundo mes de Uso* | | *2* | *Utilizar El sistema como canal de aprobación de proyectos* | *100% a partir del segundo mes* | | *3* | *Implementar la auditorias de proyectos en IT* | *1 proyecto por mes a partir del primer mes* | |
| \* Alcance del Proyecto (SP1-V2) |
| *Defina:*   |  |  | | --- | --- | | Áreas Involucradas | Área Comercial, Área de Finanzas, Área de logística, Área de auditoria | | Procesos Afectados | * Solicitud de Proyectos IT | | Usuarios Finales | * Jefes de Proyecto * Key User * Director de Portafolios * Todos los usuarios de la compañía | | Funcionalidades | * Creación de Iniciativa * Pre Evaluación de Proyectos. * Evaluación de Proyectos * WorkFlow de Aprobación de Proyectos * Seguimiento de proyectos. * Modulo para el director de Portafolio * Dasboard de BP * Dasboard Gerencial | |
| \* Grupos de Interés (stakeholders) (SP1-V2) |
| Gerencia IT, Director de Portafolios, Excelencia Operacional. |
| \* Supuestos y Restricciones (SP1-V2) |
| El sistema no reemplaza la documentación formal solicitada para el comienzo de los proyectos. |
| \* Fuera del alcance del proyecto (SP1-V2) |
| * La integración Con el CAB y el ITAB de Sistemas |
|  |

|  |
| --- |
| \* Riesgos del Proyecto (SP1-V2) |
| *Identificar los riesgos potenciales del proyecto. (En conjunto con Business partner)*  *PID (matriz de riesgos)*   |  |  | | --- | --- | | *id* | *Descripción del riesgo* | | *1* | Es que la aceptación y formalización del proyecto tome más tiempo del esperado | | *2* | El proveedor no disponga de recursos para la implantación del proyecto | | *3* | Cambien las definiciones del proyecto | |

|  |
| --- |
| **Costos Estimados One – Off. (SP1-V2)** |
| *18.000 USD* |
| **Costos Estimados On-Going (Anuales)** (SP1-V2) |
| *Sin Costos de mantención adicionales* |
| \* **Valorización de Beneficios (Anuales)** (SP1-V2) |
| *“Beneficios percibidos (monetizados) por la implementación del proyecto. ((Ahorros / Ingresos) – costos de mantención).” (Cualitativos/Cuantitativos)* |
| *Tabla resumen* |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Comentarios/ Descripción | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | | Inversión | Costo Implementación | 18000 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | Beneficios |  |  |  |  |  |  |  | | Total |  |  |  |  | 8 |  |  | |

| \* Comité Ejecutivo de Proyecto [CEP] (SP1-V2) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre** | | **Cargo** | **Responsabilidad** | **% Tiempo Requerido.** |
| \* Patrocinador  *(Business Sponsor)* | Raúl Vásquez | | Gerente de IT |  |  |
| \* Responsable del negocio *(Senior User)* | Juan Pablo Callejas | | *Sub Gerente IT* |  |  |
| *\* Responsable TI* *(Senior Supplier)* | Juan Pablo Callejas | | *Sub Gerente IT* |  |  |
| \* Jefe del Proyecto  *(Project Manager)* | Moisés Bravo | | Jefe de Proyecto |  | 30% |
| Key User | Juan Pablo Callejas | | *Sub Gerente IT* |  | 10% |
| **Proyectos relacionados con el Área (Business Partner)** | | | | | |
| **Nombre del Proyecto** | | **Relación** | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |

| Plan de Evaluación del Proyecto. [Macro] (SP1-V2) | | |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Participantes de Compañía(Project Brief) de Proyecto, e | Tiempo Requerido |
| 1.- |  |  |
| 2.- |  |  |
| 3.- |  |  |

| Lista de anexos y documentos adjuntos | |
| --- | --- |
| Descripción del documento | Ubicación y nombre o hipervínculo |
| Flujo de Proyecto |  |
| Gantt Proveedor |  |
| Cotización Proveedor |  |
|  |  |